## Slide 1
PTY4614
Proyecto
Gestión de Taller Pepsico
Gonzalo Pérez
Dilan Olivos
Franchesca Villegas

## Slide 2
Problemática y Alcance del Proyecto
Alcance del proyecto
Desarrollo de Plataforma Web: Gestión colaborativa mediante roles, filtrando según sucursales, para Supervisores, Mecánicos y Choferes.
Digitalización de Procesos:
Registro de ingresos, asignación de tareas y actualización de estados en tiempo real.
Gestión y Control:
Administración de usuarios y visualización de información relevante.
Impacto
Optimización de tiempos
Mayor trazabilidad
Mejor comunicación

## Slide 3
Objetivos
Funcionalidades
Gestión de cuentas y autenticación
Calidad
Ingreso de vehículos
Asignación y gestión de tareas
Visualización de información relevante
Reducir tiempos de ingreso de vehículos en un 40%
Tener un sistema con tiempos de respuesta menores a 3 segundos
Soportar al menos 50 usuarios simultáneos sin degradación de rendimiento
Aumentar trazabilidad de la información del taller

## Slide 4
Metodología de trabajo
Metodología Tradicional
Comunicación limitada con el cliente
Requerimientos claros y alcance fijo
Plazos definidos

## Slide 5
Cronograma de trabajo
Fase 1. Reconocimiento del caso
Fase 2. Gestión de proyecto y documentación
Fase 3. Diseño de base de datos
Fase 4. Desarrollo frontend
Fase 5. Desarrollo backend
Fase 6. Diseño de consultas para reportes y dashboard
Fase 7. Control de calidad
1 semana
01 al 07 sept.
5 semanas
08 de sept. al 08 de oct.
1 semana
09 al 15 de oct.
2 semanas
13 al 27 de oct.
2 semanas
27 de oct. al 09 de nov.
2 días
10 al 11 de nov.
2 semanas
12 al 23 de nov.
Artefactos relevantes
Conocimiento del caso y entrevista con el cliente
Acta de constitución, ERS, Mockups, Diagramas de casos de uso y actividades
Modelo de datos lógico, Modelo de datos relacional
Código de frontend
Código de backend
Plan de pruebas, resultados de las pruebas

## Slide 6
Caso de uso principal
Chofer
Supervisor
Mecánico
Ingresa vehículo
Recibe notificación
Asigna tarea a mecánico
Recibe tarea
Agrega observaciones a tarea
Actualiza estado de tarea
Autoriza salida de vehículo

## Slide 7
Stack Tecnológico y Arquitectura
Backend
Python + Django
Frontend
Html5 + Bootstrap 5 + HTMX

## Slide 8
Pruebas

## Slide 9
Pruebas

## Slide 10
Evidencias

## Slide 11
¿Dudas
o preguntas?

## Slide 12
Conclusiones y Reflexiones
Conclusiones
de proyecto
Reflexiones finales